## Slide 1
第三次汇报
FishTouchers小组
高效科研实验室网站的设计与实现

## Slide 2
系统初步实现演示
项目相关说明
未来安排
会议记录展示
目 录
CONTENTS

## Slide 3
01
系统初步实现演示

## Slide 4
02
项目相关说明

## Slide 5
计划执行说明
整个项目的进度：
项目进入编码阶段，前后端任务已经完全分配
前端的每个页面已经详细的分配到个人
后端的每个接口已经详细的分配到个人

## Slide 6
计划执行说明

## Slide 7
计划执行说明
后端进度
已完成管理员的信息管理功能
和用户管理的主要内容
前端进度
所有界面框架完成
剩下的工作就是修改展示的数据内容
以及调用后端的接口

## Slide 8: 功能性测试
针对系统的全部功能，进行等价类划分，设计功能全覆盖的测试用例
测试方案

## Slide 9: 易用性测试(测试人员主管感受)
  界面测试
  界面美观、组件布局合理、风格统一
  界面切换符合人类审美认知
  文字测试
  字体字号统一、美观
  无错别字、标点使用正确
  表单测试
  表单能够正常显示异常数据
  表单输入异常数据时不崩溃
测试方案

## Slide 10: 兼容性测试
保证网页在多种浏览器下能够正常显示运行
尝试使用工具：IETester，SpoonBrowserSandBox
测试浏览器如下：
  IE浏览器：IE8-IE11
  360浏览器
  火狐、chrome浏览器
  QQ、搜狗浏览器
测试方案

## Slide 11: 安全性测试
  针对表单提交和文件上传等容易出现漏洞的功能点
    使用常见的攻击手法设计测试用例，并进行供给测试
  隐藏页面(管理员页面)扫描
  会话管理
    退出账号后再次访问
    使用普通用户尝试访问其他用户信息
测试方案

## Slide 12
项目任务管理

## Slide 13
项目任务管理

## Slide 14
项目任务管理

## Slide 15
配置管理

## Slide 16
配置管理

## Slide 17
配置管理

## Slide 18
经济决策工具
所用工具：SPSS（Statistical Product and Service Solutions）
SPSS，中文名称为“统计产品与服务解决方案”软件，是IBM公司推出的一系列用于统计学分析运算、数据挖掘、预测分析和决策支持任务的软件产品及相关服务的总称，有Windows和Mac OS X等版本。它的分析结果清晰、直观、易学易用，而且可以直接读取EXCEL及DBF数据文件。世界上许多有影响的报刊杂志纷纷就SPSS的自动统计绘图、数据的深入分析、使用方便、功能齐全等方面给予了高度的评价。它和SAS、BMDP并称为国际上最有影响的三大统计软件。

## Slide 19
在目前的项目进度中，我们小组使用SPSS工具对财务预算进行了统计和可视化图表的输出；并且目前的各笔资金的实际使用也使用此工具进行统计。
经济决策工具

## Slide 20
资金预算数据视图

## Slide 21
资金预算变量视图

## Slide 22
资金预算输出图表（1）

## Slide 23
资金预算输出图表（2）

## Slide 24
03
未来安排

## Slide 25
项目阶段划分
项目确立
8月26日
需求阶段
8月26日
设计阶段
8月28日
编码阶段
9月2日
测试阶段
9月10日
最终汇报
9月12日

## Slide 26
04
会议记录展示

## Slide 27
会议纪要

## Slide 28
感谢聆听，批评指导
THANK YOU
FishTouchers小组