## Slide 1
第二次汇报
FishTouchers小组
高校科研实验室网站的设计与实现

## Slide 2
近期成果
项目相关说明
未来安排
会议记录展示
目 录
CONTENTS

## Slide 3
01
近期成果

## Slide 4
项目阶段划分
项目确立
8月26日
需求阶段
8月26日
设计阶段
8月28日
编码阶段
9月2日
测试阶段
9月10日
最终汇报
9月12日

## Slide 5
前端代码结构展示
项目当前进度

## Slide 8
后端代码结构展示
项目当前进度

## Slide 9
项目当前进度
目前已经完成需求和设计阶段，进入了编码阶段

## Slide 10
02
项目相关说明

## Slide 11
项目资金预算
在参考了赵老师发的资金简单说明后，我们小组修改了我们项目资金预算；

## Slide 12
财务规定和标准
财务统计时间节点
规定统计资金收入和支出的时间节点为从8月23日12:00至9月11日23:00，财务决算中只统计这段时间中的收入和支出。

## Slide 13
财务支出执行流程
在项目资金预算文档中每笔预算的经办人负责申请，使用资金。资金审批人为刘硕，负责批准并记录每笔资金支出。
对于超出预算的部分，材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费等四个科目在实施中按一类管理；劳务费、专家咨询费、会议费/差旅费/国际合作交流费、其他支出等四个科目在实施中按一类管理。预算可在一类内进行调整，需要经办人提交额外预算的申请，而后财务负责人刘硕先确认并报批给组长，由组长张歆最终确认并批准额外的资金预算。
对于未在预算中设立的款项，如需增加款项，需要每个部门的负责人提交特别申请，由财务负责人刘硕先进行确认并报批给组长，由组长张歆最终确认并增设新的预算款项。
财务规定和标准

## Slide 14
风险管理
可能遇到的风险
需求风险
需求理解不明确
需求变更
开发风险
开发进度延误
人员变更
质量风险

## Slide 15
风险管理
可能遇到的风险
测试风险
测试用例设计缺陷
缺陷隐蔽
财务风险

## Slide 16
03
未来安排

## Slide 17
项目阶段划分
项目确立
8月26日
需求阶段
8月26日
设计阶段
8月28日
编码阶段
9月2日
测试阶段
9月10日
最终汇报
9月12日

## Slide 18
04
会议记录展示

## Slide 19
会议纪要

## Slide 20
感谢聆听，批评指导
THANK YOU
FishTouchers小组